# JiraUpgradeBaselineToolkit

Guide utilisateur - lecture du rapport Excel et complétion du Readiness

| Version documentaire | 0.2 |
| --- | --- |
| Date | 16 septembre 2026 |
| Périmètre | Jira Data Center - préparation, contrôle et traçabilité d’une montée de version |

## Historique des versions

| Version | Date | Évolution |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | — | Version initiale du document. |
| 0.2 | 16/09/2026 | Mise à jour du toolkit : App Compatibility, apps Atlassian bundlées, stratégies bridge/target-only, liens Marketplace publics, Supported Platforms et règles détaillées de saisie Readiness. |

# 1. À quoi sert ce guide ?

Ce guide explique :

comment lancer les modes PRE, POST et COMPARE ;

comment lire chaque onglet Excel ;

quelles cellules sont automatiques ;

quelles informations doivent être complétées manuellement ;

comment interpréter les statuts ;

comment utiliser l’onglet App Compatibility sans confondre app bundlée, version pont et version cible.

# 2. Prérequis

Avant le premier lancement :

Python installé ;

dépendances du projet installées (requests, python-dotenv, openpyxl, plus les dépendances présentes dans le dépôt) ;

Jira Data Center accessible depuis la machine qui exécute le script ;

ScriptRunner installé sur l’instance à analyser ;

endpoint upgradeBaseline déployé et accessible ;

droits Jira suffisants pour appeler l’endpoint ;

accès Internet vers Atlassian Marketplace pour l’analyse des apps en mode PRE.

L’endpoint utilisé est :

/rest/scriptrunner/latest/custom/upgradeBaseline

# 3. Configuration .env

La version source Jira n’est pas saisie manuellement : elle est détectée dans la baseline.

La cible est configurée dans .env, par exemple :

TARGET_JIRA_FAMILY=11.3
TARGET_JIRA_VERSION=11.3.11

Le projet utilise également les paramètres de connexion Jira définis par config.py, notamment les informations nécessaires pour joindre Jira.

Pour l’analyse Marketplace, le programme accepte :

MARKETPLACE_EMAIL=compte-atlassian@example.com
MARKETPLACE_API_TOKEN=xxxxxxxx

Si ces deux variables ne sont pas définies, le code tente d’utiliser :

JIRA_EMAIL=...
JIRA_API_TOKEN=...

Ne jamais committer `.env` dans Git.

# 4. Commandes principales

## 4.1 Avant l’upgrade

python main.py --mode pre

Crée une baseline PRE et le rapport de préparation.

## 4.2 Après l’upgrade

python main.py --mode post

Crée une nouvelle baseline POST et un rapport basé sur l’état après upgrade.

## 4.3 Comparaison PRE / POST

python main.py --mode compare

Compare les derniers JSON PRE et POST disponibles pour l’instance.

Vérifier que les fichiers PRE et POST les plus récents dans `output/json` sont bien ceux que vous voulez comparer.

# 5. Fichiers générés

Exemple :

output/
├── json/
│   ├── LAB-JIRA_PRE_20260916_161209.json
│   └── LAB-JIRA_POST_....json
├── excel/
│   ├── LAB-JIRA_PRE_20260916_161209.xlsx
│   ├── LAB-JIRA_POST_....xlsx
│   └── LAB-JIRA_COMPARE_....xlsx
└── logs/

## Règle importante pour le PRE

Une fois que le bon fichier PRE a été choisi comme référence, il devient le document de travail vivant du projet.

Il peut être complété manuellement. Une nouvelle exécution PRE produit un nouveau fichier horodaté ; elle ne doit pas servir à remplacer sans contrôle le fichier de travail déjà enrichi manuellement.

# 6. Comprendre les statuts

| Statut | Que signifie-t-il ? | Que faire ? |
| --- | --- | --- |
| PASS | Contrôle effectué et conforme | Rien, conserver la preuve si utile |
| WARNING | Point vérifié avec attention/action à prévoir | Lire Action Required, décider et planifier |
| FAIL | Prérequis non conforme / blocage | Corriger avant Go |
| NOT_ASSESSED | Information connue mais vérification pas encore faite | Effectuer le contrôle puis modifier le statut |
| UNKNOWN | Le programme n’a pas obtenu l’information | Rechercher l’information ou corriger la collecte |
| INFO | Information descriptive | Pas de décision de conformité nécessaire |
| N/A | Contrôle non applicable | Aucune action |

## Différence essentielle

NOT_ASSESSED = je sais ce que je dois vérifier, mais je ne l’ai pas encore validé.
UNKNOWN      = l’information elle-même n’est pas disponible.
FAIL         = j’ai vérifié et le prérequis n’est pas respecté.

# 7. Assessment Method

| Valeur | Signification |
| --- | --- |
| AUTO | Le programme peut évaluer le contrôle automatiquement |
| EXTERNAL | La validation repose sur une source externe (documentation, Marketplace, éditeur, etc.) |
| MANUAL | Le contrôle doit être effectué par une personne ou une équipe |

Cette colonne est générée par le programme. Elle n’a normalement pas besoin d’être modifiée.

# 8. Onglet Summary

# Rôle

Vue synthétique de l’instance analysée :

instance ;

phase PRE/POST ;

Jira source ;

Jira cible ;

Base URL ;

architecture ;

Java source ;

base de données ;

nombre total d’apps inventoriées ;

apps tierces ;

apps Atlassian suivies.

# Saisie utilisateur

Aucune.

Cet onglet sert à vérifier immédiatement que vous travaillez sur la bonne instance, la bonne phase et la bonne cible.

# 9. Onglet Baseline

# Rôle

Affiche la baseline JSON sous forme aplatie Property / Value.

C’est la vue de traçabilité de ce qui a réellement été collecté au moment de l’exécution.

Exemples de données :

version/build Jira ;

JVM ;

OS ;

chemins ;

disque ;

DB ;

apps ;

volumétrie Jira.

# Saisie utilisateur

Aucune.

Ne pas corriger manuellement une valeur de baseline dans Excel. Si elle est fausse, corriger la collecte ou la source puis régénérer une baseline.

# 10. Onglet Findings

# Rôle

Présente les constats produits par baseline_analyzer.py :

Severity | Domain | Message

Il s’agit de constats techniques, pas du tableau principal de décision Go/No-Go.

# Saisie utilisateur

Aucune.

Utiliser les findings pour orienter l’analyse et vérifier si un point doit être traité dans le Readiness.

# 11. Onglet Readiness

C’est l’onglet principal pour la préparation de l’upgrade.

# 11.1 Colonnes

| Colonne | Contenu | Saisie ? |
| --- | --- | --- |
| Status | État du contrôle | Oui pour les contrôles MANUAL/EXTERNAL après vérification |
| Domain | Domaine technique ou organisationnel | Non |
| Check | Contrôle à réaliser | Non |
| Current Value | Valeur constatée ou état actuel | Normalement non |
| Target / Expected | Condition à atteindre | Non |
| Version / valeur retenue | Décision projet / version choisie / valeur validée | Oui |
| Lien / téléchargement / source | Preuve, documentation, téléchargement ou référence | Oui |
| Assessment Method | AUTO / EXTERNAL / MANUAL | Non |
| Action Required | Action attendue | Non, sauf annotation exceptionnelle |
| Message | Explication du contrôle | Non, sauf note de projet si nécessaire |

Dans le fichier Excel, les colonnes `Version / valeur retenue` et `Lien / téléchargement / source` sont les principales colonnes prévues pour la saisie de décision projet.

Certaines lignes peuvent déjà être préremplies automatiquement, notamment les applications.

# 11.2 Comment traiter une ligne MANUAL

Exemple :

Status             NOT_ASSESSED
Domain             BACKUP
Check              Sauvegarde base de données
Target / Expected  Sauvegarde complète réalisée et restauration possible
Assessment Method  MANUAL
Action Required    Valider avec l’infrastructure la sauvegarde DB

Procédure :

1. effectuer la vérification avec l’équipe concernée ;

2. saisir dans Version / valeur retenue une réponse exploitable, par exemple :

Backup DB validé - snapshot 16/09/2026 18:00

3. ajouter dans Lien / téléchargement / source une référence si disponible : ticket, procédure, documentation, emplacement de preuve ;

4. modifier Status :

PASS si conforme ;

WARNING si conforme avec réserve ;

FAIL si non conforme ;

N/A si le contrôle ne s’applique réellement pas.

# 11.3 Comment traiter une ligne EXTERNAL

Exemple : compatibilité plateforme ou application.

1. lire la source indiquée ;

2. confirmer la version retenue ;

3. conserver le lien officiel ;

4. ajuster le Status uniquement si la conclusion projet diffère ou si une validation complémentaire a été faite.

# 11.4 Comment traiter une ligne AUTO

Une ligne AUTO est normalement calculée.

Ne la modifier que si :

la donnée source est incorrecte ;

le programme n’a pas accès à une information pourtant connue ;

une décision projet doit explicitement documenter une exception.

Dans ce cas, documenter la raison et ne pas masquer un défaut de collecte.

# 12. Onglet App Compatibility

Cet onglet apparaît en mode PRE.

# 12.1 Objectif

Pour chaque application détectée, il explique :

ce qui est installé aujourd’hui ;

si l’app actuelle est compatible avec Jira source ;

si elle peut traverser directement vers Jira cible ;

si une version pont existe ;

quelle version cible existe ;

quelle stratégie appliquer.

# 12.2 Colonnes principales

| Colonne | Signification |
| --- | --- |
| Status | Conclusion de préparation de l’app |
| App | Nom de l’application |
| App Type | MARKETPLACE_APP, ATLASSIAN_APP ou ATLASSIAN_BUNDLED |
| Management Mode | Mode de gestion de la compatibilité |
| Plugin Key | Identifiant technique de l’app |
| Current Version | Version installée |
| Current Marketplace URL | Page publique de la version actuelle lorsque disponible |
| Source Jira / Source Build | Jira source et build Marketplace associé |
| Current Compatible Source | Compatibilité de la version actuelle avec la source |
| Latest Source-Compatible Version | Dernière version compatible source ; information, pas obligation de mise à jour |
| Target Jira / Target Build | Jira cible et build Marketplace associé |
| Current Compatible Target | La version actuelle supporte-t-elle directement la cible ? |
| Bridge Version | Version compatible à la fois source et cible |
| Bridge Marketplace URL | Page de la version pont |
| Bridge Public Download URL | Lien public de téléchargement lorsque disponible |
| Target-only Version | Version utilisable sur la cible mais pas sur la source |
| Target-only Marketplace URL | Page de la version cible |
| Target-only Public Download URL | Téléchargement public lorsque disponible |
| Strategy | Stratégie calculée |
| Reference URL | Documentation de référence, notamment pour les apps bundlées |
| Action Required | Action concrète à prévoir |
| Message | Explication de la conclusion |

# 12.3 Faut-il remplir cet onglet ?

En règle générale : non.

C’est un onglet d’analyse automatique. La décision projet finale doit être reflétée dans Readiness.

Une revue manuelle est nécessaire lorsque Strategy = MANUAL_REVIEW ou Status = NOT_ASSESSED.

# 12.4 Comprendre les stratégies

## KEEP

App actuelle compatible source + cible
=> conserver pendant l’upgrade

## PRE_UPGRADE_BRIDGE

App actuelle
   ↓
mettre à jour vers Bridge Version sur Jira source
   ↓
upgrade Jira
   ↓
app reste compatible

## PRE_UPGRADE_BRIDGE_THEN_POST

App actuelle
   ↓
Bridge Version avant Jira
   ↓
upgrade Jira
   ↓
validation
   ↓
version cible plus récente si retenue

## DISABLE_THEN_POST_UPGRADE

Aucune Bridge Version
   ↓
désactiver l’app avant l’upgrade Jira
   ↓
upgrade Jira
   ↓
installer Target-only Version
   ↓
réactiver
   ↓
tester

## MANUAL_REVIEW

Le Marketplace ne permet pas au programme de conclure automatiquement. Ne pas choisir une version au hasard : consulter l’éditeur / Marketplace / documentation officielle et documenter la décision dans Readiness.

## NO_TARGET_VERSION

Aucune version cible supportée n’a été identifiée. Traiter comme un blocage jusqu’à clarification.

## BUNDLED_WITH_JIRA

Le composant est fourni avec Jira cible. Il n’y a pas de version pont Marketplace à installer séparément pour l’upgrade.

# 13. Cas particulier des apps Atlassian bundlées

Le toolkit traite actuellement séparément :

Automation for Jira ;

Authentication / SSO Data Center ;

Jira Cloud Migration Assistant.

Elles apparaissent avec :

App Type        ATLASSIAN_BUNDLED
Strategy        BUNDLED_WITH_JIRA
Status          PASS

PASS signifie ici :

aucune action de compatibilité séparée n’est requise avant l’upgrade Jira.

Cela ne signifie pas « aucun test après upgrade ».

## Automation for Jira

Avant clone/upgrade : neutraliser les règles à risque selon le runbook.

Après upgrade : valider les règles critiques.

## Authentication / SSO Data Center

Après upgrade : tester la connexion, le SSO et le mécanisme de secours. Une éventuelle mise à jour séparée vient ensuite si le projet la retient.

## JCMA

La mise à jour éventuelle de JCMA concerne surtout la préparation de la future migration vers Cloud ; elle ne doit pas être confondue avec un prérequis de compatibilité de l’upgrade Jira lui-même.

# 14. Onglet Supported Platforms

# Rôle

Expose la matrice de référence intégrée au projet pour la version Jira cible :

Jira Target
Category
Technology
Version
Support Status
Notes
Source

Statuts possibles :

| Support Status | Interprétation |
| --- | --- |
| SUPPORTED | Supporté |
| TESTED | Version testée/référencée |
| DEPRECATED | Encore utilisable mais dépréciée ; attention à la pérennité |
| UNSUPPORTED | Non supporté |
| NOT_ASSESSED | Matrice non disponible ou non évaluée |

# Saisie utilisateur

Aucune.

Cet onglet sert de référentiel pour comprendre les lignes Java/DB/JDBC/OS du Readiness.

Si la cible change, la matrice doit être revue dans le code avant d’être considérée comme source de décision.

# 15. Onglet PRE_POST

Présent uniquement dans le rapport généré par :

python main.py --mode compare

Colonnes :

Domain | Field | PRE | POST | Status

# Saisie utilisateur

Aucune.

Cet onglet vérifie notamment que la version Jira POST correspond à la cible et que les valeurs qui doivent rester stables n’ont pas évolué anormalement.

# 16. Ordre conseillé pour compléter un PRE

1. Vérifier Summary.

2. Parcourir Findings.

3. Vérifier les FAIL de Readiness.

4. Vérifier les WARNING de Readiness.

5. Traiter les NOT_ASSESSED avec Assessment Method = MANUAL.

6. Traiter les UNKNOWN en recherchant l’information manquante.

7. Contrôler Supported Platforms pour Java / DB / JDBC / OS.

8. Contrôler App Compatibility et reporter les décisions utiles dans Readiness.

9. Compléter les colonnes :

Version / valeur retenue ;

Lien / téléchargement / source.

10. Mettre à jour Status après chaque vérification.

11. Ne considérer l’instance prête que lorsque les blocages ont été traités et que les contrôles indispensables ont une conclusion explicite.

# 17. Exemples de saisie dans Readiness

# Exemple A — Java

Current Value              17.0.20.1
Target / Expected          Java supporté par Jira cible
Version / valeur retenue   Temurin 21
Lien / source              Documentation Atlassian / package interne
Status                     PASS une fois installé/validé sur l’environnement prévu

# Exemple B — Backup

Current Value              Non renseigné
Version / valeur retenue   Backup DB + JIRA_HOME validés le 16/09/2026
Lien / source              INC/CHG/KB ou chemin de procédure
Status                     PASS

# Exemple C — application sans version pont

Current Value              App X 5.0
Target / Expected          Version compatible Jira cible
Version / valeur retenue   App X 6.0
Lien / source              Lien public Marketplace / éditeur
Status                     WARNING avant exécution
Action                     Disable -> Jira upgrade -> app upgrade -> enable -> tests

Le WARNING disparaît seulement si le projet décide de mettre à jour le statut après exécution/validation et si cela correspond au processus de gouvernance retenu.

# 18. Ce qu’il ne faut pas faire

Ne pas interpréter UNKNOWN comme FAIL.

Ne pas interpréter NOT_ASSESSED comme « non compatible ».

Ne pas installer automatiquement la Latest Source-Compatible Version : elle est informative.

Ne pas forcer une app bundlée dans la logique de version pont Marketplace.

Ne pas modifier la Baseline pour faire disparaître une anomalie.

Ne pas committer .env ou les tokens.

Ne pas supposer que PASS dans App Compatibility remplace les tests fonctionnels POST.

Ne pas croire que compare reprend les décisions saisies manuellement dans l’Excel PRE.

# 19. Workflow opérationnel conseillé

PRE automatique
   ↓
Readiness manuel + décisions
   ↓
Go répétition clone
   ↓
Upgrade clone
   ↓
POST
   ↓
COMPARE
   ↓
Tests Jira + apps + SSO + intégrations
   ↓
Corrections
   ↓
Go / No-Go production

# 20. Checklist avant de fermer le PRE

☐ Bonne instance / bonne cible vérifiées dans Summary

☐ Aucun FAIL non traité

☐ Tous les UNKNOWN critiques investigués

☐ Tous les NOT_ASSESSED indispensables traités

☐ Java cible retenu

☐ DB / JDBC / OS validés

☐ Apps tierces : stratégie définie

☐ Apps bundlées comprises et tests POST prévus

☐ Backup DB validé

☐ Backup JIRA_HOME validé

☐ Rollback documenté

☐ Clone isolé

☐ SMTP / Automation / webhooks / intégrations neutralisés selon besoin

☐ Accès serveur / DB / Jira confirmés

☐ Plan de tests PRE/POST prêt

☐ Critères Go / No-Go définis

☐ Preuves et liens renseignés dans le Readiness

Document JiraUpgradeBaselineToolkit - version 0.2 - 16 septembre 2026